проект АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ____________________№____

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в пределах муниципального района Пестравский Самарской области на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», направление (подпрограмма) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», Стратегией социально-экономического развития муниципального района Пестравский  Самарской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания представителей муниципального района Пестравский Самарской области от 26.09.2018 № 232, руководствуясь статьями 41, 43 Устава муниципального района Пестравский Самарской области, администрация муниципального района Пестравский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы в пределах муниципального района Пестравский Самарской области на 2020 год».

- Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский.

- Ответственному исполнителю муниципальной программы совместно со специалистом по информационной обработке и учету обращений граждан и организаций отдела информатизации администрации муниципального района Пестравский Самарской области (Пугачевой О.К.) в 10-дневный срок с даты утверждения настоящего постановления осуществить государственную регистрацию прилагаемой муниципальной программы в федеральном Реестре документов стратегического планирования в государственной информационной системе «Управление» в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Пестравский Ермолова С.В.

Глава муниципального района

Пестравский                                                                                       А.П. Любаев

Воронцова 8(84674)21288

Приложение

# к постановлению администрации

# муниципального района Пестравский Самарской области

# от                           2020г. №____

2011.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в пределах муниципального района Пестравский Самарской области на 2020 год»

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в пределах муниципального района Пестравский Самарской области на 2020 год» (далее – Программа). Распоряжение администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 28.01.2020 № 11 «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы в пределах муниципального района Пестравский Самарской области на 2020год» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального района Пестравский» |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Отдел капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального района Пестравский» |
| Цели муниципальной программы | - Увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; - Улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения; - Повышение безопасности дорожного движения. |
| Задача муниципальной программы Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Строительство дорог местного значения в пределах муниципального района Пестравский Самарской области. 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием в пределах муниципального района Пестравский Самарской области. 2. Увеличение протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах муниципального района Пестравский Самарской области. |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | 2020 год |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа будет реализована в I этап. 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Для выполнения мероприятий программы необходимо 202619,556 тыс. руб. общего объема финансирования, в том числе: - объем финансирования за счет предполагаемых к поступлению средств федерального и областного бюджетов составляет 198954,603 тыс. руб.; - объем финансирования за счет предполагаемых к поступлению средств местного бюджета муниципального района Пестравский составляет 3664,953 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием на 12350 п.м., в том числе увеличение межпоселковых дорог на 9860 п.м. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития муниципального района Пестравский Самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Пестравский Самарской области составляет 1387,7 км.

На территории района в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. В муниципальном районе Пестравский уровень обеспеченности автомобилями составляет 258 автомобилей на 1000 человек, постоянно проживающих на территории муниципального района. Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения.

Согласно генеральному плану на территории муниципального района необходимо построить 360284 м2 автомобильных дорог. Строительство дорог заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, существующих дорог с щебеночным покрытием и грунтовых дорог. Техническое состояние части существующих муниципальных дорог с асфальтобетонным покрытием не соответствует современным требованиям строительных норм, поэтому необходимо производить их реконструкцию.

На территории муниципального района Пестравский Самарской области имеется острая потребность в строительстве автомобильной дороги «село Ломовка – село Тяглое Озеро» общей протяженностью 9,86 км.

Ежегодно в весенний период, во время пропуска паводковых вод, население сел Тепловка и Ломовка Пестравского района Самарской области с общим числом жителей 893 человека оказывается изолированным от районного центра Пестравка, так как единственный путь сообщения – мост через реку Большой Иргиз – оказывается в зоне затопления.

Существующая дорога, на данный момент, грунтовая. Земляное полотно автодороги неровное, участками прослеживается вдавленная  колея, местами покрыто трещинами, наблюдаются небольшие проседания. Участок является подтопляемым. В весенне-осенние периоды территория дороги затапливается.

Трасса автодороги проходит по левобережью реки Большой Иргиз. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 39,81-48,38 м. Территория примыкания к автодороге представляет собой волнистую равнину с множеством замкнутых низин и впадин, промоин.

Село Ломовка расположено в южной части Пестравского района в непосредственной близости с селом Тепловка (расстояние 3,2 км). Оба населенных пункта находятся на территории сельского поселения Мосты Пестравского района Самарской области. Учитываю специфику производства и переработки сельскохозяйственной продукции между организациями, строительство данной автомобильной дороги будет актуально для трех населенных пунктов (с. Ломовка, с. Тепловка, с. Тяглое Озеро).

Строительство и наличие автомобильной дороги «с. Ломовка – с. Тяглое Озеро», которая должна стать дополнительным круглогодичным путём сообщения между вышеперечисленными населенными пунктами, а также районным и областным центром, позволит решить ряд экономических и социальных проблем села и муниципального района в целом. По ней будет ежегодно перевозиться до 5 тыс. тонн урожая сельскохозяйственных культур, животноводческой продукции и кормов для животных до 3 тыс. тонн, ГСМ и прочих грузов,  связанных  с производством сельхозпродукции в размере 50-70 тыс. тонн.

Наличие автодороги значительно упростит логистику доставки сельхозпродукции к потребителю, на пункты сдачи и заготовки (Большечерниговский элеватор, Большеглушицкое ХПП), сократит время подвоза кормов к фермам, сократит время доставки сырья и т.п. Кроме того, строительство этой дороги даст возможность проводить любые эвакуационные и противопожарные мероприятия в любое время года в вышеуказанных населённых пунктах муниципального района при стихийных бедствиях.

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе муниципальных программ с привлечением средств областного бюджета.

Данная Программа рассчитана на исполнение программных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района Пестравский, так как ее строительство финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и средств муниципального района Пестравский.

Основные риски, связанные  с реализацией Программы

Риски, связанные с реализацией Программы, сведены к минимуму. Тем не менее, определенные трудности могут возникнуть, в частности, из-за:

| Возможные риски | Способы минимизации |
| --- | --- |
| Изменения федерального и регионального законодательства, препятствующие дальнейшей реализации Программы | Мониторинг планируемых изменений и минимизации последствий в период подготовки проектов нормативно-правовых документов |
| Недофинансирование мероприятий Программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Оценка эффективности бюджетных вложений |
| Потеря актуальности мероприятий Программы | Анализ эффективности проводимых мероприятий Программы. Перераспределение средств внутри разделов Программы |

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ И РАЙОННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью настоящей Программы является увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием в пределах муниципального района Пестравский Самарской области.

Цели муниципальной Программы предполагают: развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду.

Достижение целей Программы будет обеспечено за счет решения поставленной задачи: строительство дорог местного значения в пределах муниципального района Пестравский Самарской области.

В результате реализации Программы ожидается увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием на 12350 п.м., в том числе  увеличение межпоселковых дорог на 9860 п.м.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ, ЦЕЛИ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий бюджету муниципального района Пестравский Самарской области на строительство дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с усовершенствованным покрытием.

Реализация программных мероприятий позволит существенно повысить уровень жизни населения сельского поселения Мосты и сельского поселения Пестравка.

Перечень мероприятий муниципальной Программы

| № | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализа-ции (год) | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | Всего |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Ломовка - Тяглое Озеро | МКУ «Отдел капитального строительства и ЖКХ администра-ции муниципаль-ного района Пестравский» | 2020 | 202619,556 | 202619,556 | -увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием на 12350 п.м., в том числе увеличение межпоселко-вых дорог на 9860 п.м |

РАЗДЕЛ 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ С УКАЗАНИЕМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Программа реализуется в 2020 году. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Правовое регулирование в сфере развития автомобильных дорог общего пользования местного значения  регламентировано постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 года № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» и иными нормативными правовыми актами.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый период (прогноз) 2020 год |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием в пределах муниципального района Пестравский Самарской области, в том числе: | км | 12,35 |
| 2 | Увеличение протяженности межпоселковых автомобильных дорог | км | 9,86 |

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ (В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного федерального и  областного бюджетов.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Для выполнения  мероприятий программы необходимо 202619,556 тыс. руб. общего объема финансирования, в том числе:

- объем финансирования за счет предполагаемых к поступлению средств федерального  и областного бюджетов составляет  198954,603 тыс. руб.;

- объем финансирования за счет предполагаемых к поступлению средств местного бюджета составляет 3664,953 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

# Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

# Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

# Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

# Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы  к уровню ее финансирования (расходов).

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

# ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.