| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 27.02.2020г. №26 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2019 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы»  за 2019 год (приложение №1).

- Опубликовать отчет об исполнении муниципальной программы в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Пестравка».

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области Плеванюк С.С.

Глава сельского  поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                    Плеванюк С.С.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от 27.02.2020г_№26

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы  «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2019 год.

| «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» (срок действия – с 2017 по 2019 годы, основание принятия - Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 04.04.2017 года №26) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Уличное освещение | 1.1 Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 4700 | 4700 | - | 5385,635 | 5385,635 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 1.2 Ремонт и обслуживание уличного освещения | 210 | 210 | - | 113,337 | 113,337 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 1.3 Приобретение и установка ламп, электрозапчастей | 100 | 100 | - | 133,064 | 133,064 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. Содержание дорог | 2.1 Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы | 770 | 770 | - | 387,195 | 387,195 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 2.2 Мероприятия по противогололедной обработке дорог, тротуаров | 50 | 50 | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.3 Грейдирование и планировка обочин внутрипоселковых дорог | 50 | 50 | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.4 Приобретение, установка дорожных знаков, стоек | 500 | 500 | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.5 Ремонт асфальтового покрытия | 3600 | 3600 | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.6 Ремонт грунто-щебеночных дорог | 800 | 800 | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Озеленение населенных пунктов (посадка деревьев, разбивка клумб) | 50 | 50 | - | 133,159 | 133,159 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4. Благоустройство мест захоронения | 4.1 Содержание персонала по обслуживанию кладбищ | 77 | 77 | - | 44,485 | 44,485 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 4.2 Ремонт ограждения мест захоронения, приобретение материалов для ремонта | 150 | 150 | - | 119,208 | 119,208 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | 4.3 Окрашивание территорий мест захоронения, уборка, вывоз мусора | 15 | 15 | - | 46,162 | 46,162 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству села | 650 | 650 | - | 1630,40 | 1630,40 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 6 | Покос сорной растительности на территории сельского поселения | 85 | 85 | - | 632,90 | 932,90 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 250 | 250 | - | 225,289 | 225,289 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 8 | Гредирование территории полигона ТБО | 130 | 130 | - | 277,723 | 277,723 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 9 | Изготовление и приобретение контейнерных площадок | 81 | 81 | - | - | - | - |  |  |
| 10 | Приобретение мусорных контейнеров | 100 | 100 | - | 50,00 | 50,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 11 | Обрезка деревьев, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев | 100 | 100 | - | 117,061 | 117,061 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 12 | Ремонт памятников и стендов | 65 | 65 | - | 128,681 | 128,681 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 13 | Благоустройство детских площадок | 60 | 60 | - | - | - | - |  |  |
| 14 | Обустройство и засыпка песка на места купания | 30 | 30 | - | 126,300 | 126,300 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 15 | Завоз песка в песочницы дворов многоквартирных домов | 30 | 30 | - | 18,200 | 18,200 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 16 | Приобретение оборудования для уничтожения сорной растительности | 70 | 70 | - | 38,00 | 38,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 17 | Приобретение хозяйственного инвентаря для осуществления благоустройства | 230 | 230 | - | 272,710 | 272,710 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 18 | Ремонт плотины в д. Садовка | 95 | 95 | - | - | - | - |  |  |
| 19 | Осуществление противопожарной опашки сел | 35 | 35 | - | - | - | - |  |  |
| 20 | Осуществление противопаводковых мероприятий | 100 | 100 | - | - | - | - |  |  |
| 21 | Очистка сточных водоканалов от мусора с.Пестравка | 120 | 120 | - | - | - | - |  |  |
| 22 | Приобретение инвентаря, средств оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях | 50 | 50 | - | - | - | - |  |  |
| 23 | Обслуживание и заливка катков | 250 | 250 | - | - | - | - |  |  |
| 24 | Охрана и обслуживание многофункциональной спортивной площадки | 105 | 105 | - | 105,239 | 105,239 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 25 | Охрана строящихся одноэтажных домов в п.Нефтяников | 210 | 210 | - | 210,47 | 210,47 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 26 | Приобретение и установка детских игровых площадок | 200 | 200 | - | 91,00 | 91,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 27 | Приобретение специализированной техники | 835 | 835 | - | 835,00 | 835,00 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 28 | ГСМ | 220 | 220 | - | 220,309 | 220,309 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 29 | Ремонт техники по благоустройству | 90 | 90 | - | 85,717 | 85,717 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 30 | Благоустройство села к праздничным и памятным датам | 400 | 400 | - | 399,313 | 399,313 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 31 | Оплата услуг направленные на благоустройство территории сельского поселения по договорам ГПХ | 560 | 560 | - | 564,596 | 564,596 | - | Администрация с. п. Пестравка -м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 32 | Прочие мероприятия по благоустройству | 185 | 185 | - | 182,831 | 182,831 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2019 год»

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 04.04.2017года №26 и постановления от 04.10.2019 года № 167А от  «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 04.04.2017г. № 26 «Об утверждении муниципальной целевой Программы Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2017-2019годы».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено:

- программой – 16 408,00 тыс. рублей;

- бюджетом с.п. Пестравка – 14 150,549 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 12 573,984 тыс. рублей (89% от бюджета и 77% от плана программы).

Целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Пестравка. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

Администрацией с.п. Пестравка было посажено 242 шт. деревьев, а именно ель, можжевельник, сосна, туя,  что позволило в полном объеме озеленить территорию поселения. В течение всего года производилась скашивание сорной растительности,  данная работа по сравнению с прошлыми годами была выполнена в большем количестве, скошено 775030 кв.м.

В 2019 году произведено изготовление и  монтаж калиток, ворот на кладбище с. Пестравка и ремонт ограждения православного кладбища в д. Садовка, заменено 170 метров. Так же был произведен полный косметический ремонт памятнику неизвестному солдату в с. Тяглое Озеро и памятнику Великой Отечественной войны в с. Пестравка.

В отчетном году был заключен муниципальный контракт №21/19 от 22.10.2019г. с ООО «БелАгро» по которому было осуществлено приобретение автотранспортного средства, а именно Трактор Беларус. Данное приобретение помогло в очистке дорог в зимний период.

Проведены работы по праздничному украшению площади в с. Пестравка, установка сосны, закупка электрических гирлянд, елочных шаров.

Пункт 26, приобретение и установка детских игровых площадок, в отчетном году закуплена и установлена 1 игровая площадка на сумму 91 000 руб.

Пункты 2.2, 2.3,2.4,2.5, 2.6, 19, 20,21,22, 23 не выполнены по  данной программе, так как расходы были произведены по другой  статье бюджетной классификации.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1. | Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | Шт. фонарей | 520 | 553 | 106 |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание уличного освещения | Км. | 14 | 14 | 100 |
| 1.3 | Приобретение и установка приборов учета и автоматики | Шт. | 39 | 84 | 215 |
| 2 | Содержание дорог |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка дорог, тротуаров и пешеходных зон от снежной массы | Км. | 54 | 58 | 107 |
| 2.2 | Мероприятия по противогололедной обработке дорог, тротуаров | Кв.м | 90000 | - | - |
| 2.3 | Грейдирование и планировка обочин внутрипоселковых дорог | Км. | 30 | - | - |
| 2.4 | Приобретение, установка дорожных знаков, стоек | Шт. | 200 | - | - |
| 2.5 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | Шт. | 5 | 6 | 120 |
| 3 | Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадка деревьев и кустарников | Шт. | 200 | 242 | 121 |
| 3.2 | Разбивка клумб | Шт. | 25 | 10 | 40 |
| 4 | Благоустройство мест захоронения |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт ограждений мест захоронения и приобретение (столбы, прожилины, штакетник) | Пог.м | 120 | 170 | 142 |
| 4.2 | Окрашивание территории мест захоронения, уборка и вывоз мусора | Кв.м/т | 500 | 500 | 100 |
| 5 | Содержание персонала по благоустройству | чел | 8 | 8 | 100 |
| 6 | Кошение сорной растительности | Кв.м | - | 775030 |  |
| 7 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок | тонн | 830 | 820 | 99 |
| 8 | Приобретение и установка контейнерных площадок | Шт. | 10 | - | - |
| 9 | Приобретение контейнеров для ТБО | Шт. | 40 | 10 | 25 |
| 10 | Обрезка, спиливание и вывоз сухих и аварийных деревьев | Шт. | 100 | 232 | 232 |
| 11 | Ремонт памятников и стендов | Шт. | 5 | 3 | 60 |
| 12 | Благоустройство детских площадок | Шт. | 11 | 11 | 100 |
| 13 | Завоз песка на места массового купания на р. Б-Иргиз | Тонн | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Завоз песка в детские песочницы | Тонн | 120 | 120 | 100 |
| 15 | Приобретение триммеров для кошения сорной растительности | Шт. | 3 | 2 | 67 |
| 16 | Осуществление противопожарной опашки сел | Км. | 11 | - |  |
| 17 | Очистка водосливных каналов от мусора в с. Пестравка | Час. | 80 | - | - |
| 18 | Приобретение средств оповещения и информирования при ЧС | Шт. | 2 | - | - |
| 19 | Заливка и обслуживание катков | Шт. | 4 | - | - |
| 20 | Ремонт грунтощебеночных дорог | Кв.м | 2000 | - | - |
| 21 | Ремонт тротуаров | Кв.м | 200 | - | - |
| 22 | Ремонт асфальтного покрытия | Кв.м | 6000 | - | - |
| 27 | Приобретение специализированной техники | Шт. | 1 | 1 | 100 |

По результатам муниципальной программы за 2019 год  можно сделать  выводы об ее эффективности:

- Комплекс мероприятий муниципальной программы выполнен на 70%;

- По полученным значениям целевых индикаторов можно сделать вывод об умеренной эффективности муниципальной программы;

- Предлагается пересмотреть целевые индикаторы программы с целью установления реально достижимых показателей, связанных с выполнением программных мероприятий.