| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160, с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от_11.02.2021г_ №_20_ |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2020год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2020 год (приложение №1).

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области Плеванюк С.С.

Глава сельского поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                    Плеванюк С.С.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от _____________№ ____

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2020 год.

| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» (срок действия – с 2018 по 2033 годы; основание принятия – Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 25.01.2018 года №07) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселе ния | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение эксплуатационных и ремонтных мероприятий: капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; тротуаров; ямочный ремонт | 3050,00 | 3050,00 | - | 2267,144 | 2267,144 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. | Устройство пешеходного перехода | 55,00 | 55,00 | - | 14,541 | 14,541 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 3. | Содержание дорог, с грейдерованием обочин | 33,00 | 33,00 | - | 9,373 | 9,373 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 4. | Установка дорожных знаков | 820,00 | 820,00 | - | 496,084 | 496,084 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 5. | Очистка снега, ликвидация скользкости и снежного наката | 800,00 | 800,00 | - | 1093,698 | 1093,698 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 6. | Обустройство нового и ремонт имеющегося щебёночного покрытия | 350,00 | 350,00 | - | 483,994 | 483,994 | - | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 7. | Приобретение специализированной техники | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - |  |  |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» за 2020год»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п. Пестравка м.р. Пестравский Самарской области на 2018-2033г.г.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 25.01.2018года №07 и постановлением от 27.09.2019г. № 156А «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 25.01.2018г. № 07 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2033 годы».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено:

- программой – 5408,00 тыс. рублей;

- бюджетом с.п. Пестравка – 5184,945 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 4364,834 тыс. рублей (84,2% от бюджета и 81% от плана программы).

Целью муниципальной программы в отчетном 2020 году является обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения.

В 2020 году был заключен муниципальный контракт №21/20 от 14.07.2020г.  с ООО «МЗС» и договор подряда с ИП Калмыков Н.П., которые произвели ремонт улично-дорожной сети с.п. Пестравка, а именно ул. 50 лет Октября, Коммунистическая, ул. Самарская, ул. Советская, ул. Полевая, пер. Комиссарский, ул. Крайнюковская, ул. Хлеборобов, ул. Пролетарская, ул. Крестьянская, пер. Юбилейный, пер. Строительный, пер. Пионерский, пер. Чапаевский, пер. Пестравский, пер. Мирный, ул. Октябрьская, ул. Ульяновская, ул. Комсомольская, ул. Рабочий проспект. Так же был произведен ремонт имеющегося щебёночного покрытия по улицам: ул. Кустарная, ул. Надежды.  По ул. Крестьянская, ул. Красноармейская, ул. Надежды, ул. Кустарная произведена укладка асфальтобетонной крошки.

Пункт 4, установка дорожных знаков, выполнена на 60,5%, в отчетном году произведена установка дорожных знаков по ул. Крайнюковская, пер. Милицейский, пер. Комиссарский, ул. Полевая, Майская, пер. Молодежный, пер. Больничный, ул. Заречная, пер. Солнечный, пер. Мирный, ул. Степная, ул. Набережная, ул. Восточная, ул. Кирова, ул. Южная в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения. Всего закуплено – 83 шт. дорожных знаков и 56 шт. стойки.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Улучшенная структура улично-дорожной сети | м | 1200 | 1206 | 100,5% |
| 2 | Объем реконструкции сетей | км | 1,2 | 1,379 | 115% |

На основе полученных значений целевых индикаторов можно сделать выводы о высокой эффективности и актуальности программы, в связи с тем, что позволяет обеспечить сохранность автомобильных дорог, улучшить и повысить безопасность на дорогах поселения.